## Slide 1: Toekomst Digitale leeromgeving HOGENT

## Slide 3: Realisaties (ism klankbordgroep, studenten en stakeholders)
Projectplan
Conceptnota en Groeimodel
2 analyses
Planning + Adviezen voor lesgevers
Filmpje + Website: Toekomstdlo.hogent.be
Work in progress (deadline eind oktober):
Transitieplan
Overheidsopdracht
Notes: Conceptnota en Groeimodel: welke DLO heeft HOGENT nodig, wat is essentieel, wat willen we, waar willen we naartoe (niet technology first)

## Slide 4: Transitieplan
Notes: Voor de eerste keer aandacht voor LMS als technologie. Hulp van Giselle en andere hogescholen en universiteiten.

## Slide 5
Conceptnota
en groeimodel
toekomstdlo.hogent.be
HELA
Transitieplan

## Slide 6
Opvolging

## Slide 7: Knowledge & Ability
Hoe realiseren we de transitie?
Planning
Migratie
Ondersteuning
Opvolging
Cocreatie kernteam, klankbordgroep, opleidingen en departementen

## Slide 8: Knowledge & Ability: Planning

## Slide 9
Departement | Opleiding | Transitie 1 (25% lesgevers) | Transitie 2 (40% lesgevers) | Transitie 3 (35% lesgevers)
DBO |  |  | x | 
DBT |  | x |  | 
DGZ | PBA-BMLT | x |  | 
 | PBA-ERGO |  | x | 
 | PBA-LA |  | x | 
 | PBA-MET | x |  | 
 | PBA-VDK |  | x | 
 | PBA-VPK |  | x | 
DIT |  | x |  | 
DLO |  |  | x | 
DOG |  |  | x | 
DSA |  |  | x | 
GO5 | GRAB |  |  | x
 | GRAT |  | x | 
 | GRIT | x |  | 
SCH |  |  |  | x

## Slide 10: Knowledge & Ability: Migratie
Gebruiker gecentreerde migratie
  Ander platform = nieuwe functionaliteiten
  Migratie in twee stappen:
    Lesgever kan kiezen wat overgezet wordt naar het nieuwe platform
    Chamilo-inhoud gebruiken om cursus opnieuw op te bouwen
  Stimuleert herwerken van leermateriaal
  Tool beschikbaar gedurende volledige transitieperiode

## Slide 11: Transitieplan – ondersteuning

## Slide 12: Transitieplan – Gebruik Chamilo SCH
Notes: 33% lesgevers actief op Chamilo, maar bijna alle studenten van SCH actief (+/-92%)

## Slide 13: Transitieplan - Ondersteuning
Timing: mei 2025 – feb 2029
Extra middelen:
2 FTE extra aanvullend aan het huidig team onderwijstechnologie (3,5 FTE)
Geen versnipperde functies (minimaal volumes 50%)
Voorbereidingstrajecten ondersteunen/ organiseren
Ondersteuningsmateriaal
Training (12-weken programma)
Individuele ondersteuning
Communicatie
Jobstudenten
Opvolgingsteams

## Slide 14: Transitieplan - Ondersteuning
Timing: 1 jaar gedurende de transitie van de opleiding
Opdrachtpercentage: Gemiddeld 8% per semester per 50 lesgevers
Profiel: Pedagogisch profiel
Grote affiniteit met onderwijstechnologie
Sterk conceptueel en analytisch denkvermogen
Oplossingsgericht, hands-on, proactief, servicegericht
Vlotte, heldere en genuanceerde communicatie
Talent om mensen te verbinden en te enthousiasmeren
Goede kennis van de opleiding
Ambassadeur binnen de opleiding
12 weken programma: Aanwezig bij start en slotmoment | 6 uur
12 weken programma: aanwezig bij werksessies | 3u (1sessie) per 80lesgevers
Eerstelijns ondersteuning | 60min / lesgever/ semester
Opvolgingsteam/communicatie | 10u
Ondersteuningsmateriaal | 10u
Samenwerking/intervisie | 10u

## Slide 15: Transitieplan – opvolgingsteams
Wie:
Coördinator (vb. opleidingshoofd, teamcoördinator of…)
Eventueel Onderwijsondersteuner
Lid van de klankbordgroep (voornamelijk bij de opstart)
DLO-transitie ondersteuner
kernteam Digitale Leeromgeving
Doel:
Nu: beslissen over departementaal-transitie ondersteuner + transitieperiode voorkeur
Tijdens transitiejaar:
  Regelmatige samenkomst (5): voortgang bespreken, uitdagingen aanpakken
  Feedback van lesgevers bundelen
  ADKAR-monitoring bespreken
  Evt. acties ondernemen

## Slide 16: Financiële implicaties:
Eenmalig implementatiekost: inschatting 90 000 € (excl. BTW) (In begroting 2025)
Licentiekost pilootjaar: inschatting 30 000 € (excl. BTW) (academiejaar 25-26)
Jaarlijkse licentiekost: inschatting 276 000 € (excl. BTW) (academiejaren sept 26 tot sept 31)
Totale prijs (licentiekost + implementatiekost) : 1 500 000 € voor zes jaar (excl. BTW)
Bovengrens: 15€/student/jaar (excl. BTW)